Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Controle de Saída/Entrada/Quantidade de produtos | C | A | B | 1 |
| 2 | Fornecedores / Status | C | M | M | 1 |
| 3 | Serviços do Cadastro/Vendas | C | M | B | 1 |
| 4 | Dados do Clientes | C | M | B | 1 |
| 5 | Dados do Serviço | C | M | B | 1 |
| 6 | Serviço do Cliente | C | M | B | 1 |
| 7 | Demonstrar “Missão, Visão, Valores” | U | M | B | 1 |
| 8 | Ordem de serviço | C | M | B | 1 |
| 9 | Reformulação de nova identidade visual para a Empresa | C | M | M | 1 |
| 10 | Clientes poderão entrar em contato para serviço. | I | M | B | 1 |
| 11 | Cadastro de solicitação de serviço | C | M | M | 1 |
| 12 | Cadastro de contato de fornecedor | C | M | M | 1 |
| 13 | E-mail Marketing | U | M | M | 3 |
| 14 | Demonstrar empresas parceiras ou que já realizaram trabalhos | U | B | M | 3 |
| 15 | Depoimento de Clientes | I | B | B | 2 |
| 16 | Trabalhos que a Empresa realiza | I | M | B | 2 |
| 17 | Portfólio de trabalhos realizados | I | M | B | 2 |
| 18 | O sistema deve ser responsivo | I | B | B | 2 |
| 19 | Controle de acesso | I | A | A | 2 |
| 20 | Gestão de Perfis de Usuário | I | A | M | 2 |
| 21 | Dashboard financeiro | I | M | A | 2 |
| 22 | Relatório de serviços enviados via site / telefone | U | M | M | 3 |
| 23 | Acesso mobile à área de cadastro de serviço | U | A | A | 3 |
| 24 | Resumo dos dados financeiros | U | B | M | 3 |
| 25 | Termos de Privacidade | U | A | A | 3 |